- POŽADAVKY NA IMPLEMENTACI A ROZSAH ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

Obecné požadavky

Zadavatel požaduje provést minimálně následující implementační práce související s nabízeným řešením. Implementační služby budou minimálně v následujícím rozsahu:

- Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění.

- Dodávku licencí nabízeného řešení

- Dodávku řešení splňující veškeré parametry technického řešení popsané v technické specifikaci.

- Zpracování provozní / technické dokumentace řešení.

- Provedení školení (administrátorů a školitelů systémů).

- Zajištění zkušebního provozu.

- Provedení akceptačních testů.

- Předání do ostrého provozu.

- Zajištění supervize při zahájení ostrého produktivního provozu v délce trvání 10 týdnů.

Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

Požadavky na rozsah školení

Dodavatel zajistí školení pracovníků zadavatele administrátorů a uživatelů systémů dodávaných v rámci této veřejné zakázky, a to v rozsahu 5 školících dní.

Podmínky pro provedení školení: Rozsah 1 (jednoho) školícího dne je max. 4 hodiny. Školení bude probíhat v sídle zadavatele.

Náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.